Оценка

эффективности реализации муниципальной программы  за 2024 год

##### За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт благоустройство памятника Воинам-землякам на 2024 год» плановый показатель финансирования по программе на 2024год составил  2490,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

благоустройство прилегающей  к памятнику «Воинам-землякам» территории Индикаторы муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (план) | 2024 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансирование планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета в соответствии с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов по итогам республиканского конкурса на лучший социально значимый проект муниципального образования (поселения) Республики Хакасия, бюджета муниципального образования. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составляет: 2 480 241,95 Республиканский бюджет – 1300 000,00; Местный бюджет – 97000-00; Районный бюджет – 100 000,00; Иные привлечённые средства – 983 241 ,95 | Тыс.руб. | 2490,0 | 2480,2 |

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 100 %

Эффективность  бюджетная= 2480,1*100/2490,0 =99,6%

Проведены мероприятия:

Сохранение исторической памяти путём увековечения фамилий воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,  комплексное решение проблем, связанных с капитальным ремонтом и  благоустройством памятника воинам-землякам.

Приведение в надлежащее состояние памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне, расположенного на территории поселения.

Благоустройство прилегающей  к памятнику «Воинам-землякам» территории.

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована полностью с эффективностью в 99,6%