Оценка эффективности муниципальной программы

##### За отчетный период 2024 г на финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Черноозерный сельсовет и сокращение энергетических издержек на 2021-2025 годы» плановый показатель финансирования по программе на 2024 год составил 17,0тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Черноозерного сельсовета, находящихся в муниципальной собственности Черноозерного сельсовета;

-снижение объема потребления энергоресурсов;

-снижение удельных показателей потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов;

-сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Черноозерного сельсовета;

-сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

Индикаторы муниципальной программы за 2024год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (план) | 2023(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение светотехнического расчета уличного освещения с. Черное Озеро | Тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2. | Проведение уличного освещения в с. Черное Озеро | Тыс. руб. | 1537 | 17 |
|  | Итого |  | 1537 | 17 |

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = 1,0

Эффективность бюджетная= 17*100/1537 =1,1 %

Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем  эффективности 1,1% , так как  субсидия по программе не была получена из республиканского бюджета в 2024 году. Программа реализована в полном объеме, уличное освещение проведено согласно заключенным контрактам.